Projekt umowy – załącznik nr 3

U M O W A  nr  272/      /2017

zawarta w dniu     11-2017   w miejscowości Radomyśl Wielki pomiędzy:

Gminą Radomyśl Wielki 39-310 Radomyśl Wielki Ul. Rynek 32

Reprezentowaną przez:

inż. Józef Rybiński – Burmistrz Radomyśla Wielkiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy

zwanym dalej „Zamawiającym”

a firmą

reprezentowaną przez:

zwanym dalej „Wykonawcą” o następującej treści:

§1

1.      Na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 4 ust. 8 Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia polegającego na świadczeniu usług nad zamówieniem  pod nazwą: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych zadania p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej z pompowniami w miejscowości Pień, Dulcza Mała i Dulcza Wielka oraz sieci wodociągowej w miejscowości Ruda”.

Przedmiotowe zamówienie finansowane będzie z budżetu Unii Europejskiej w ramach operacji typu: „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

2.     Zamówienie obejmuje pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy budowie następujących zadań inwestycyjnych:

„Budowa kanalizacji sanitarnej z pompowniami w miejscowości Dulcza Wielka”,

„Budowa kanalizacji sanitarnej z pompowniami w miejscowości Pień i Dulcza Mała w systemie zaprojektuj i wybuduj”,

„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ruda”, w zakresie wyszczególnionym w zaproszeniu do udziału w postępowaniu stanowiącego Załącznik do umowy.

3.       Wykonawcami robót będą:

-  w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej z pompowniami w miejscowości Dulcza Wielka- Gminna Spółka Komunalna sp. z o.o. 33-140 Lisia Góra, ul. Rolnicza 39

-  w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej z pompowniami w miejscowości Pień i Dulcza Mała w systemie zaprojektuj i wybuduj”- Konsorcjum firm: Lider- Handlowo- Usługowy Zakład Instalacji Sanitarnych i Gazowych „SANTEX” Kazimierz Czapka ul. Klonowa 5, 39-120 Sędziszów Młp., Partner- Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo- Handlowe „ARBUD” Artur Czapka Wolica Ługowa 52, 39-120 Sędziszów Młp.

- w zakresie budowy sieci wodociągowej w miejscowości Ruda- Zakład Instalacyjno- Budowlany SANIT-BUD s.c.  Jerzy i Andrzej Fido  33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Nadbrzeżna 39

§ 2

1. 	Wykonawca w ramach niniejszej umowy będzie wykonywał czynności wynikające z Warunków Ogólnych Umowy oraz dokumentacji projektowej i SST stanowiących część umowy o roboty budowlano instalacyjne, nad realizacją których sprawowany będzie nadzór, oraz czynności wynikające z aktualnych przepisów ustawy "Prawo budowlane".

2. 	W terminie 14 dni od daty zawarcia umowy z Wykonawcą robót, Zamawiający przekaże Wykonawcy, na czas pełnienia nadzoru, kopię umów o roboty budowlane, nad realizacją których sprawowany będzie nadzór oraz inne dokumenty będące w posiadaniu Zamawiającego, a dotyczące realizacji tejże umowy.

3. 	Zamawiający wyznacza Kierownika Projektu w osobie mgr inż. Kazimierz Czaja który jest upoważniony do zarządzania i nadzorowania w imieniu Zamawiającego niniejszą umową oraz do bezpośrednich kontaktów z Wykonawcą. Kierownik Projektu może powierzyć część swoich uprawnień innym osobom, o czym winien powiadomić na piśmie Wykonawcę z wyprzedzeniem.

4. 	Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 3. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę.

5.	Wykonawca informuje, że osobami które będą sprawować obowiązki inspektora nadzoru nad realizacją w/w zadań będą:

-	w zakresie prac konstrukcyjno – budowlanych –

-	w zakresie prac branży sanitarnej –

-          w zakresie prac branży elektrycznej –

6. Zamawiający dopuszcza zmianę osób wymienionych w ust. 5 pod warunkiem, że proponowane osoby będą spełniały wymagania określone w zapytaniu ofertowym.

§ 3

1.   Rozpoczęcie realizacji umowy nastąpi w dniu podpisania umowy na   nadzór będący przedmiotem niniejszego zamówienia, zakończenie w terminie do dnia  31.05.2019 r.             z możliwością jego wydłużenia lub skrócenia. Zakończenie sprawowania nadzoru nastąpi w dniu podpisania protokołu ostatecznego odbioru robót.

2.   Okres gwarancji - przez cały okres odpowiedzialności Wykonawcy Robót z tytułu gwarancji. Gwarancja Inspektora Nadzoru wydłuża się o okres wydłużenia gwarancji Wykonawcy Robót.

3.   Termin, o którym mowa w ust. 1 może zostać na wniosek Zamawiającego wydłużony lub skrócony, stosownie do rzeczywistego czasu wykonania robót, nad którymi sprawowany będzie nadzór.

§ 4

1.   Za świadczone na podstawie niniejszej Umowy usługi Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Inspektorowi Nadzoru cenę umowną w wysokości …………………    zł brutto (słownie: …….  ) wraz z podatkiem VAT 23% w wysokości ………… zł.

W tym za sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem:

„Budowa kanalizacji sanitarnej z pompowniami w miejscowości Dulcza Wielka” – kwota ………………… zł brutto

„Budowa kanalizacji sanitarnej z pompowniami w miejscowości Pień i Dulcza Mała w systemie zaprojektuj i wybuduj” – kwota ………………… zł brutto

„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ruda” – kwota ………………… zł brutto.

W tym  w 2018 r. zostanie wypłacona kwota nie większa  niż .................... zł brutto, wg poniższych zasad:

2. Płatność za pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru następować będzie nie częściej niż raz w miesiącu proporcjonalnie do wykonanych i zafakturowanych przez wykonawców robót prac w wysokości ...................%. Pozostała kwota zostanie wypłacona po zakończeniu, odbiorze i rozliczeniu zamówienia.

3.  Płatność będzie następowała  na podstawie faktury wystawionych przez Inspektora Nadzoru przelewem na konto Inspektora Nadzoru wskazane w fakturze, w ciągu 30 dni od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego.

4.   Na fakturze należy wpisać numer i datę zawarcia niniejszej umowy.

5.  Za datę zapłaty uważać się będzie dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego.

6.   W przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa odnośnie procentowej stawki podatku VAT, określonej w ust. 1, kwota brutto wynagrodzenia Inspektora Nadzoru zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio dostosowana.

7.     Wszelkie wierzytelności Wykonawcy przysługujące w związku z realizacją niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osobę trzecią.

§ 5

1.    Stronom przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy w przypadkach i na warunkach określonych w Warunkach Ogólnych Umowy.

2.     Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzenie szkody będącej normalnym następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową ocenianego w granicach przewidzianych dla umów starannego działania.

§ 6

Wykonawca nie jest uprawniony do zaciągania żadnych zobowiązań w imieniu Zamawiającego.

§ 7

- Zamawiający oraz Wykonawca podejmą wszelkie wysiłki w celu polubownego rozwiązania sporów, które mogą powstać pomiędzy nimi na zasadach przewidzianych w Ogólnych Warunkach Umowy.

- W przypadku nie osiągnięcia polubownego rozwiązania, spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności: kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane.

§ 8

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej.

§ 9

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Wykonawca:                                                  Zamawiający: