Znak: BI.I.271.8.2021

Radomyśl Wielki, 16.08.2021 r.

Gmina Radomyśl Wielki

Rynek 32

39-310 Radomyśl Wielki

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: 	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na zadanie pod nazwą: „Przebudowa budynku SUW Jamy polegająca na rozbudowie technologii uzdatniania wody, w tym wykonanie elementów konstrukcyjnych”

Treść zapytań i wyjaśnienia zapisów treści

specyfikacji  warunków zamówienia

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), zw. dalej „ustawą PZP”, Zamawiający przekazuje wszystkim Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu treść pytań i odpowiedzi dotyczących zapisów treści specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie nr 1:

W związku z ogłoszonym postępowaniem pn. „Przebudowa budynku SUW Jamy polegająca na rozbudowie technologii uzdatniania wody, w tym wykonanie elementów konstrukcyjnych” oraz wymaganym terminem wykonania trzech miesięcy zwracamy się z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji co najmniej do 6 miesięcy.

Wniosek nasz wynika z faktu wydłużenia terminów produkcji urządzeń filtracyjnych. Obecnie trzymiesięczny czas oczekiwania na filtry stal się normą co w naszej ocenie przekreśla możliwość wykonania całości instalacji wraz z uruchomieniem obiektu w wymaganym terminie.

Odpowiedź:

Zamawiający wydłuża termin wykonania zamówienia do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

W związku z odpowiedzią na pytania Zamawiający zmienia treść SWZ, ogłoszenia o zamówieniu oraz przesuwa termin składania ofert do dnia 26.08.2021 r. godz. 10:00 oraz termin otwarcia ofert na dzień 26.08.2021 o godz. 11:00.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić udzielone odpowiedzi na pytania podczas sporządzania                           i składania oferty.

Podpisano podpisem kwalifikowanym elektronicznym

Józef Rybiński

Kierownik Zamawiającego