Wzór umowy  - zał. nr  do SIWZ          Rozdz. VI SIWZ

U M O W A   Nr  272/    /2015

Zawarta  w dniu  ............................r  pomiędzy  Gminą  Radomyśl Wielki  reprezentowaną  przez:

1. inż. Józefa Rybińskiego     -   Burmistrza Radomyśla Wielkiego, przy kontrasygnacie  Skarbnika Gminy            mgr Leszka Jagody

zwanym  w  dalszej  części  umowy  Zamawiającym,

a .................................................................................

reprezentowanym przez:

1.

2.

zwanym  w  dalszej  części umowy  Wykonawcą.

§.1.

Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania „Remont dróg gminnych oraz placów na terenie Gminy Radomyśl Wielki, finansowanych z Funduszu Sołeckiego w 2015 r.” w zakresie i wg stawek (cen jednostkowych netto), wyszczególnionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

§.2.

Przedstawiciel Zamawiającego będzie zlecał Wykonawcy każdorazowo telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej rzeczowy zakres robót.

§.3.

Umowa zawarta jest na okres od daty podpisania umowy do 31.12.2015 r.

Termin  wykonania  robót  ustalany będzie każdorazowo w zleceniu, z zastrzeżeniem §.4.

§.4.

Wykonanie zleconych robót, których zaniechanie może spowodować zagrożenie dla użytkowników dróg, musi rozpocząć się nie później niż 24 godziny od zlecenia, po uprzednim zabezpieczeniu i oznakowaniu miejsca w czasie do 30 minut od momentu zlecenia.

§.5.

Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia do wykonywania prac objętych  umową.

§.6.

Wykonawca oświadcza, że znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

§.7.

Zamawiający oświadcza, że posiada środki niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.

§.8.

Wykonawca oświadcza, że obowiązki Kierownika robót  pełnić będzie Pan ....................tel.......e-mail............

Przedstawicielami ze strony Zamawiającego będzie Pan  Skop Daniel  (tel. 14 6819831)

§.9.

Odbiór  robót   następować będzie na podstawie protokołów odbioru, sporządzanych po każdorazowym wykonaniu zlecenia, które będą podstawą do wystawienia faktur.

§.10.

1.   Wynagrodzenie ustalane będzie po cenach jednostkowych netto wyszczególnionych w zał. nr 1, w zależności
 od zakresu robót, będącego przedmiotem każdorazowego zlecenia z doliczeniem obowiązującego w dacie wystawienia faktury podatku VAT.

2.  Suma wynagrodzeń za wykonane roboty nie może przekroczyć kwoty:

Brutto:  169.383,98 zł. (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy zł 98/100)

3. Zamawiający wypłaci Wykonawcy należną  kwotę w ciągu  14 dni od daty  otrzymania  faktury w formie   
      przelewu na konto Wykonawcy.  Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem  podatku  VAT.

4. Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania robót uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, to Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty na dodatkowe zlecenie Zamawiającego, udzielone z wolnej ręki, przy jednoczesnym zachowaniu cen określonych w formularzu cen jednostkowych, stanowiących  załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§.11.

1.  Strony  postanawiają , że  obowiązującą  je  formę  odszkodowania  stanowią  kary  umowne.

2.  Kary  umowne będą  naliczane  w  następujących  wypadkach  i  wysokościach.:

2.1. Wykonawca  płaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za zwłokę w  wykonaniu określonego w umowie przedmiotu  odbioru  w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w każdorazowym zleceniu za ten przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki,

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi -   
        w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w każdorazowym zleceniu za       
        każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20.000,00 zł.

- za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w wysokości 1.000,00 zł

e) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w wysokości 50,00 zł  za każdy dzień zwłoki

f) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawcą o roboty budowlane lub jej zmian w wysokości 500,00 zł

g) za nieprzedłożenie do zaakceptowania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy z podwykonawcą lub jej zmian  w wysokości 500,00 zł

e) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 1.000,00 zł

2.2.  Zamawiający płaci Wykonawcy  :

a) kary  umowne z  tytułu  odstąpienia  od  umowy  z  przyczyn  zależnych  od  Zamawiającego  w

wysokości  20.000,00 zł.

b) za  zwłokę  w  zapłacie faktur - odsetki ustawowe od wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w każdorazowym zleceniu za ten przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki,

3. Strony  zastrzegają  sobie  prawo do odszkodowania  uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście  poniesionej szkody.

4. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w sposób inny niż objęty karami umownymi, Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych prawa cywilnego

§.12.

Strony  postanawiają, że odpowiedzialność  Wykonawcy z tytułu gwarancji i rękojmi za wady przedmiotu umowy wynosi ………. miesięcy  licząc od daty odbioru.

§.13.

- Wykonawca oświadcza, że następujące roboty budowlane zostaną wykonane:

1) przez podwykonawców ……………………………………………………………

2) pozostałe roboty zostaną wykonane przez Wykonawcę.

- Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy lub jej zmiany, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Zamawiający, w terminie 14 dni od daty złożenia umów, o których mowa w ust. 3 zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo i sprzeciw do umowy o podwykonawstwo.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo i sprzeciwu do przedłożonej umowy, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 4, uważa się za akceptację projektu umowy lub umowy przez zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 7, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 11 pkt 2.1-e).

- Zasady rozliczania z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami będą odbywać się zgodnie z przepisami ustawy Prawa zamówień publicznych art. 143c. Termin zgłaszania uwag, o których mowa w art. 143c ust. 4 wynosi 7 dni.

- Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

§.14.

Wszelkie  szkody  związane  z   usterkami  powstałymi  w  okresie  gwarancji i rękojmi pokryje Wykonawca.

§.15.

Wykonawca  oświadcza, że do wykonania zamówienia użyje własnych  materiałów.

§.16.

W  sprawach  nie uregulowanych  niniejszą  umową  stosuje  się  przepisy  Kodeksu  cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień  publicznych.

§.17.

Umowę  niniejszą  sporządzono  w  dwóch  egzemplarzach , po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Zamawiający:                                                                        			Wykonawca: